Informacja z wykonania budżetu

Gminy Błażowa za I półrocze  2010 roku

Budżet gminy za I półrocze   2010r zrealizowano;

1. Dochody ogółem na plan 32 744 900,13 złotych zrealizowano w kwocie 17 607 914,49

złotych tj  53,77 % planu  w tym:

- dochody bieżące na plan 25 677 647,94 złotych zrealizowano w kwocie 13 500 669,51

złotych tj  52,57% planu

-  dochody majątkowe na plan  7 067 252,19 zrealizowano w kwocie 4 107 244,98 złotych

tj.58,11 % planu.

2 Rozchody ogółem na plan 1 108 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 796 750,00 złotych  :    w tym;

a) rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych

na finansowanie inwestycji na plan 1 020 000,00 zł zrealizowano w kwocie 708 750,00

złotych tj. 69 46 %

b) udzielona pożyczka dla Związku Komunalnego „Wisłok” wynosi kwotę 88 000 złotych

3 Wydatki ogółem na plan 33 458 666,76 zrealizowano w wysokości 14 189 416,69 złotych

tj. 42,40  % planu w tym na :

- wydatki bieżące na plan 23 153 030,79 złotych wydatkowano 11 607 136,33 zł

- wydatki majątkowe na plan 10 305 635,97 złotych wydatkowano 2 582 280,36 złotych

4. Przychody na plan  1 821 766,63 złotych zrealizowano w kwocie 270 000,00 złotych

w tym: .

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

jednostki ( za 2009r) na plan 270 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 270 000,00 zł.

5. Dochody  na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami na plan 3 706 025,00 złotych zrealizowano w kwocie 1 876 170,46 złotych

6. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami na plan 3 706 025,00 wydatkowano kwotę 1 843 616,65 złotych

Szczegółową realizację dochodów, wydatków, dochodów  i wydatków na zadania zlecone

przedstawiają tabele nr 1, 2, 3 do informacji.

Na dochody gminy składają się :

-  dochody własne na plan 4 549 802,40 złotych wpłynęła kwota 2 485 808,21 złotych

czyli 54,63 % planu.

- dotacje celowe na zadania własne i zlecone na plan 13 557 460,73 złotych

zrealizowano w kwocie 6 808 244,28 złotych czyli 50,21 % planu.

- subwencja  oświatowa na plan 8 623 705,00 zł wpłynęła kwota 5 306 896,00 złotych

czyli 50,21% planu .

- subwencja ogólna na plan 5 792 891,00 zł wpłynęła kwota 2 896 446,00 złotych

czyli 50% planu.

- subwencja równoważąca na plan 221 041,00 złotych wpłynęła kwota 110 520,00 zł

czyli 50 % planu.

Otrzymane środki z zewnątrz, posiadane promesy na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących za  I półrocze 2010r przedstawiają się następująco:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

- 298 370 złotych- odbudowa dróg gminnych: uszkodzonych w wyniku powodzi 2009r ;

Droga Błazowa Dolna Wola Błażowska

ul. Jagiellońska

Droga Lecka Wilczak

-  45 340 złotych – odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi

droga Lecka  -Wilczak

- 400 000 złotych- odbudowa dróg  uszkodzonych w wyniku powodzi 2010

Błażowa ul Spółdzielcza

droga Kąkolówka Nowiny

droga Futoma k.Rząsy

droga Piątkowa nad szkołą

droga Nowy Borek Dział

droga Białka Podlas

-  743 900 złotych – przebudowa drogi gminnej Futoma- Matulnik

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w ramach rządowego programu wspierania

w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych – 41 971 złotych w tym :

-  Szkoła Podstawowa w Kąkolówce – 5 973 zł

-  Szkoła Podstawowa Piątkowa – 6 000 zł

-  Szkoła Podstawowa w Nowym Borku – 6000 zł

-  Szkoła Podstawowa w Błażowej Dolnej – 6000 zł

-  Szkoła Podstawowa w Futomie – 5 998 zł

-  Szkoła Podstawowa w Błażowej 12 000 zł

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

- 17 000 złotych – remont drogi Nowy Borek

PEFRON Rzeszów

- 133 653,80 złotych – dotacja na realizacje programu „Uczeń na wsi”

Środki Unii Europejskiej

-  1 5 05 569,80 zł – budowa wodociągu Błażowa Nowy Borek II i III etap

-  2 746 076,06 zł – budowa  hali sportowej w Błażowej

-     154 781,00 zł – budowa boiska sportowego w Kakolówce

-  322 162,65 zł – Twoja przyszłość…Twoja kariera…Twój sukces- program kapitał

ludzki realizowany w LO Błażowa

-  111 286,00 zł – „Czas na aktywność w gminie Błażowa „ – program kapitał ludzki

Realizowany przez MGOPS w Błażowej

Starostwo Powiatowe

- 2 000 złotych – dofinansowanie imprez „Starych potraw smak i urok”, „Najładniejsza

pisanka „

Ogółem kwota  6 522 110,31 złotych

Ponadto poza budżetem gminy na urządzenie dróg po scaleniowych z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy łącznie 905 000 złotych z przeznaczeniem dla wsi :

Białka  93 000 złotych, Błażowa Górna 81 000 złotych, Błażowa Dolna 139 000 złotych,

Kąkolówka  174 000 złotych, Lecka 151 000 złotych, Piątkowa 105 000 złotych,

Futoma 162 000 złotych.

Starostwo Powiatowe na modernizacje dróg powiatowych na terenie gminy przeznaczyło kwotę 350 000 złotych.

Ogółem środki pozyskane z zewnątrz to kwota   7 777 110,31 złotych.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco

W dziale 010 „Rolnictwo i Łowiectwo „ogółem na plan 136 958,00 złotych wpłynęła kwota 68 677,46 złotych. Dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom z tytułu zakupu paliwa na plan 36 958,00 złotych wpłynęła kwota 36 957,46 złotych..

Bez planu otrzymano wpływy ze  sprzedaży działek mienia komunalnego gminy w kwocie 31 720,00 złotych

W dziale 400”Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz  i wodę” na plan

2 158 276,62  złotych wpłynęła kwota 1 515 605,39 złotych. Dotacja rozwojowa ze środków Unii Europejskiej na budowę wodociągu II i III etap w Błażowej Dolnej i Nowym Borku  na plan 2 158 276,62 wpłynęła kwota 1 507 659,80 złotych, wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu na plan 50 000,00 wpłynęła kwota 5 354,65 złotych natomiast w lipcu mieszkańcy wpłacili 40 000,00 złotych, kapitalizacja odsetek to kwota  2 590,94 złotych.

W dziale 600 „Transport i łączność „  Planowana dotacja w wysokości 493 500,00 złotych przeznaczona jest na przebudowę drogi Futoma - Matulnik

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa „ ogółem na plan 86 248,00 złotych wpłynęła kwota 161 003,11 złotych. W kwocie tej mieszczą  się wpływy za wynajem lokali , na plan 32 248,00 złotych wpłynęła kwota 19 061,51 złotych, wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz przekształcenie prawa własności na plan 4 000,00 złotych wpłynęła kwota  4 949,10 złotych ., wpływy ze scaleń bez planu wpłynęła kwota  492,50 złotych

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego  na plan 50 000 ,00 złotych wpłynęła kwota

136 500,00 złotych. .

W dziale 750 „Administracja publiczna „ ogółem na plan 88 537,00 złotych wpłynęła kwota 58 628,66 złotych. W kwocie tej mieści się  dotacja celowa na zadania zlecone gdzie na plan 84 425,00 zł wpłynęła kwota 45 458,00 złotych, kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych na plan  4 000,00 zł wpłynęła kwota 4 998,42 złotych, wpływy z grzywien i kar oraz inne wpływy to kwota  666,37 złotych., wpływy z różnych dochodów (odszkodowania ) to kwota 7 505,87 złotych. Planowana dotacja na zadania własne w kwocie 112 złotych w I półroczu nie została zrealizowana.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa  oraz sądownictwa „ na plan 39 242,00 złotych wpłynęła kwota 38 360,00 złotych.

W kwocie tej mieści się dotacja na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej gdzie na plan 37 480,00 złotych wpłynęła kwota 37 480,00 oraz dotacja na aktualizację  stałego rejestru wyborców na plan 1 762,00 złotych. wpłynęła kwota 880,00 złotych

.

W dziale 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” na plan

3 673 370,00 złotych wpłynęła kwota 1 933 234,97 złotych tj 52,62 % planu.

Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1 950 000,00 złotych wpłynęła

kwota 843 913,19 złotych tj 43,27 % planu .Dochody te są przekazywane

przez Ministerstwo Finansów jako udział  gmin we wpływach podatku  dochodowego od

osób fizycznych  w wysokości 39,34 % .

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 10 000,00 złotych wpłynęła kwota

3 963,19 złotych  czyli 39,63 % planu.. Dochody te są   przekazywane przez Urząd

Skarbowy.

- podatek rolny na plan 440 743,00 zł wpłynęła kwota 297 401,24 złotych tj.67 ,47 %

planu.

-  podatek leśny na plan 72 257,00 złotych wpłynęła kwota 44 213,92 złotych tj.61,18%

planu;

-  wpływy z karty podatkowej na plan 8 000,00 wpłynęła kwota 3 175,48 złotych

tj.39 % planu .Dochody te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma

wpływu na  ich realizację ,

- podatek od nieruchomości na plan 736 504,00 wpłynęła kwota 448 072,51 złotych

tj,. 60,83 % planu,

- podatek od środków transportowych na plan 265 866,00 złotych wpłynęła kwota

133 107,00 zł tj. 50,06 % planu,

- podatek od spadków i darowizn na plan 9 000,00 złotych wpłynęła kwota 3 451,00 zł

tj. 38,34% planu. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane

do gminy,

- opata targowa na plan 6000,00 złotych wpłynęła kwota  3 128,00 złotych tj. 52,13 %

planu,

-  wpływy z innych opłat na plan 3000,00 złotych zrealizowano 0.

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 70 000,00 zł wpłynęła kwota

75 499,20 złotych tj.107,85 % planu,

- opłata eksploatacyjna na plan 8 000,00 złotych wpłynęła kwota 4 337,40 złotych

tj.54,21 % planu,

- opłata skarbowa na plan 28 000,00 złotych wpłynęła kwota 14 565,00 złotych

tj. 52,01 % planu,

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 60 000,00 złotych wpłynęła

kwota  56 736,88 złotych tj  94,56 % planu,

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków na plan 6 000,00 złotych

wpłynęła kwota 4 506,60 złotych tj  75,11 % planu,

- koszty upomnienia bez planu wpłynęła kwota 756,55 złotych

W dziale 801 „Oświata i wychowanie „ ogółem na plan 5 000 749,57 złotych wpłynęła kwota 3 075 439,03 złotych tj 61,49 % planu.

W kwocie tej mieszczą się wpływy z czynszów w placówkach  oświatowych na plan 37 304,00 złotych wpłynęła kwota 14 561,00 złotych  , wpływy z opłata za korzystanie z przedszkoli na plan 242 950,00 złotych wpłynęła kwota 90 506,79 złotych  Dotacja z  gminy Tyczyna i Dynowa za pobyt dzieci w Przedszkolu w Błażowej na plan 15 330,00 złotych wpłynęła kwota 17 404,60 złotych.(wzrosła liczba dzieci).

Wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych na  plan  352 500,00 złotych wpłynęła kwota 162 521,76 złotych ( 46,10 %),   Z Kuratorium Oświaty otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 571,26 złotych na kształcenie młodocianych. oraz dotację  w wysokości 41 971,00 złotych na realizacje rządowego programu dot. zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych.

Kapitalizacja odsetek w tym dziale to kwota bez planu 826,56 złotych .

W dochodach majątkowych  Działu 801 na plan 4 310 694,57 złotych wpłynęła kwota 2 746 076,06 złotych w tym dotacja ze środków Unii Europejskiej na budowę hali sportowej na plan 3 710 694,57 wpłynęła kwota 2 746 076,06 złotych. Planowana kwota 600 000 złotych to dotacja z  Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu również na budowę hali sportowej .w Błażowej

.

.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” ogółem na plan 4 339 336,00 złotych wpłynęła kwota

2 174 740,32 złotych.

Środki te dotyczą głównie dotacji na zadania zlecone i własne  z zakresu ustawy o pomocy społecznej łącznie na plan 4 153 860,00 otrzymano  2 081 113,00 złotych (50,01%).

W dziale tym są również wpływy z zaliczki i funduszu alimentacyjnego gdzie na plan

20 000,00 złotych wpłynęła kwota 2 268,20 złotych  ), wpływy z usług opiekuńczych na plan 20 400,00 zł wpłynęła kwota 6 383,76 złotych, wpływy odsetek od dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczenie m na plan 8 000,00 złotych wpłynęła kwota 5 550,80 złotych, zwrot dotacji niezgodnej z przeznaczeniem na plan 25  000,00 złotych wpłynęła kwota 17 257,47 złotych, kapitalizacja odsetek na plan 200,00 zł wpłynęła kwota 235,02 złotych, bez planu uzyskano wpływy  z tytułu 5 % prowizji za usługi specjalistyczne w kwocie 123,27 złotych.  Dotacja na realizację programu „Czas na aktywność w gminie Błażowa „ na plan 111 286,00 złotych wpłynęła kwota 60 000,00 złotych. Koszty upomnienia to kwota 8,80

W dziale 854” Edukacyjna opieka wychowawcza” ogółem na plan 414 770,64 złotych wpłynęła kwota 247 290,37  złotych . W kwocie tej mieści się dotacja rozwojowa- kapitał ludzki na  realizację programu pn.” Twoja przyszłość..Twoja kariera,,,Twój sukces” gdzie na plan  322 162,64 złotych wpłynęła kwota  154 240,96 złotych.   .

Dotacja na stypendia szkolne na plan 92 608,00 złotych wpłynęła kwota 92 608,00 złotych.

Kapitalizacja odsetek to kwota 441,41 złotych.

W dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „ ogółem na plan 14 000,00 złotych wpłynęła kwota  19 073,18 złotych. Nie uzyskano wpływów z opłaty produktowej przekazywanej na rachunek budżetu gminy przez WFOŚ i GW w Rzeszowie. Otrzymane wpływy to środki otrzymane z likwidacji rachunku gminnego funduszu ochrony środowiska.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „ ogółem na plan 1 607 494,30 złotych wpłynęła kwota  2000 złotych  Z   Powiatu Rzeszowskiego otrzymaliśmy dotację w wysokości 2000 złotych  na dofinansowanie imprez „Pisanka Wielkanocna” oraz „Starych potraw smak i urok”

Planowana dotacja z Unii Europejskiej na realizację zadania pn” Patnerstwo na rzecz promocji turystyki i kultury elementem stymulowania rozwoju gospodarczego” (remont  i wyposażenie Sali widowiskowej GOK i Budynku Dworku w Błażowej ) to kwota 1 605 494,30 złotych.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport  planowana kwota 154 781 złotych z Funduszu Rozwoju Wsi przeznaczona jest na dofinansowanie   budowy  boiska sportowego w Kąkolówce.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy przedstawia się następująco;

W dziale 010 „Rolnictwo i Łowiectwo „ ogółem na plan 45 773,00 złotych wydatkowano 41 838,94 złotych..

Składki na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów podatku rolnego) na plan 8 815,00 złotych wydatkowano 5 606,14 złotych

Kwota 36 232,80 złotych została wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego dla rolników naszej gminy po 0,85 złotych do 1 litra paliwa. Ze zwrotu  tego podatku skorzystało 190 rolników z naszej gminy.

W dziale 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę „ ogółem na plan 1 630 385,38 złotych wydatkowano 416 503,44 złotych  Główne wydatki w tym dziale dotyczą budowy II i III etapu wodociągu w Błażowa- Nowy Borek.   Wykonawcą  inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowlane „ Budomont „ spółka z o.o w Łańcucie. Inwestycja realizowana była od sierpnia  2009 do 30 czerwca 2010r Całkowita wartość zadania to kwota  brutto 2 562 200 złotych .Kwota 100 000 złotych przeznaczona na wykonanie 2 -ch odwiertów pilotażowych pod budowę studni głębinowej w Błażowej w I-m półroczu nie została wykorzystana. Aby rozpocząć prace wydzierżawiono działkę na ten cel.

Kwota 50 000 złotych  na wymianę pomp i odrzelażiaczy na stację uzdatniania wody w Błażowej o I-m półroczu nie zostały wydatkowane.

Po raz kolejny został ogłoszony przetarg na remont sieci wodociągowej w Błażowej ul Kwiatkowskiego i Plac Rynkowy ( poprzednie oferty przetargowe przewyższały znacznie kosztorys ofertowy )

W trakcie opracowywania jest dokumentacja na wodociąg Futoma –Osiedle.

Pokryto koszty opracowania dokumentacji na budowę sieci gazociagowej Nowy Borek – Błażowa. Złożony został   wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej. Wniosek merytorycznie został rozpatrzony pozytywnie.

W dziale 600 „Transport i Łączność” ogółem na plan  3 073 095,15 złotych wydatkowano tylko 165 566,20 z tego wydatki bieżące na plan  301 142,95 złotych wydatkowano kwotę 165 566,20 złotych natomiast wydatki majątkowe na plan 2 278 308,10 wydatkowano

19 500,00 złotych.

W  pierwszym półroczu na realizację planowanych zadań  inwestycyjnych ogłoszone i rozstrzygnięte zostały następuje  przetargi.

- „Przebudowa drogi gminnej Futoma – Matulnik”. Brało udział 6 oferentów wybrano   „DROGBUD”   Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o w Strzyżowie.   Wartość zadania to kwota 1 487 782,30 złotych brutto. Termin zakończenia prac 31 sierpień 2010r

Inwestycja ta realizowana jest w Ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przy dofinansowaniu 50% zadania tj.743 900 złotych

- ”Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych  przez  powódź  2009r Błażowa Dolna-Wola Błażowska, ul. Jagielońska, Lecka  Wilczak „ W przetargu wzięło udział 4 oferentów, wybrano „DROGBUD” Sp. z o.o w Strzyżowie. Wartość zadania to kwota brutto 380 832,82 złotych .Termin zakończenia prac 10 sierpień 2010  rok

- „Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych przez powódź  2009r Lecka-Wilczak

W przetargu wydział wzięło 2 oferentów. Wartość zadania to kwota brutto 67 067,30 złotych.

Termin zakończenia prac 10 sierpień 2010r

- „Asfaltowanie dróg gminnych „W przetargu udział wzięło 3 oferentów ,wybrano

„MPDIM „ Rzeszów. Wartość zadania to kwota brutto 527 026,32 złotych

Termin zakończenia prac 10 wrzesień 2010roku

.  .

W ramach pomocy finansowej  dla Powiatu dofinansowano na odnowę dróg powiatowych planowana jest kwota 350 000 złotych. W chwili obecnej położono dywanik na drodze Kąkolówka-Ujazdy, Błażowa Górna., Nowy Borek

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa „ ogółem na plan 71 000,00 złotych wydatkowano 56 474,24 złotych. W ramach tej kwoty zakupiono działkę w Błażowej ul Młynarska wraz z kosztami aktu notarialnego za 3795,80 złotych,  opracowano 52 decyzji o warunkach zabudowy   za kwotę  14 540 złotych, koszty wyceny majątku do sprzedaży kwota 10 883,00 złotych.Za kwotę 2 559,45 złotych wymieniono okna i drzwi w mieszkaniu komunalnym  gminy. Pozostałe wydatki dotyczą wypisów, wyrysów  z map potrzebnych do prawidłowego gospodarowania mieniem komunalnym, koszty ogłoszeń o przetargach.

Odprowadzony podatek VAT to kwota 7 807,01 złotych.

W dziale720 „Informatyka „ planowana kwota 53 592,00 złotych na  realizacje projektu PSeAP przez Urząd Marszałkowski Województwa  Podkarpackiego w I-m półroczu nie została wykorzystana. W chwili obecnej podpisano umowę na realizację tego zadania.

..

W dziale 750” Administracja publiczna „  ogółem na plan 2 045 410 ,20 złotych wydatkowano 1 085 977,34  złotych. W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki na :

- wydatki na zadania zlecone na plan  84 425,00 złotych wydatkowano 41 380,35 złotych

- koszty utrzymania Rady Miejskiej, Komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady na plan

76 000,00 złotych wydatkowano 32 592,09 złotych

- wynagrodzenia i naliczone od nich składki pracowników urzędu, pracowników

interwencyjnych, Radcy prawnego, pracownika BHP, nagrody jubileuszowe

i inne umowy zlecenia na plan  1 478 251,00 złotych wydatkowano  810 569,20 złotych

- pozostałe wydatki rzeczowe ; PEFRON, Fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe,

telefoniczne, zakup materiałów  biurowych, licencje programów komputerowych, szkolenia    pracowników, koszty podróży ,  naprawy sprzętu, bieżące utrzymanie budynku urzędu remonty wydatkowano  168 585,82  złotych. Planowana kwota 5000,00 złotych na zakupy inwestycyjne nie została wykorzystana

- promocja gminy na plan 14 000,00 złotych wydatkowano 5 273,25 złotych. W ramach tej

kwoty pokryto koszty  zakupu książki Miasto i Gmina Błażowa, promocja gminy w radiu itp. Pozostała działalność na plan 38 000,00 złotych wydatkowano 27 576,63 złotych

Wydatki te dotyczą prowizji bankowych, składki na Związek Komunalny Wisłok,

Euro Region-Karpaty i inne opłaty

W dziale 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” ogółem na plan 39 242,00 złotych wydatkowano 17 530,96 złotych.

Planowana kwota 1762 złotych na aktualizację rejestru nie  została wykorzystana. Planowana kwota 37 480,00 złotych na przeprowadzenie wyborów  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Do końca czerwca  została  wykorzystana w kwocie 17 539,96 złotych natomiast w całości w miesiącu lipcu br.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „ogółem na plan 133 000,00 złotych wydatkowano 85 334,35 złotych. Z tego wydatki bieżące na plan 78 000,00 złotych wydatkowano  30 334,35 złotych.  głównie na:

- koszty szkolenia członków OSP   (7 zł za 1 godzinę ),koszty udziału strażaków

w akcjach pożarniczych (10 zł za 1 godzinę) na plan 7000,00 wydatkowano 6 060,78 zł

- wynagrodzenia kierowców    i pochodnych na plan  23 500,00 złotych wydatkowano

6 7 392,39  złotych

- wydatki na zakup paliwa, ubezpieczenia sprzętu, badania techniczne sprzętu, badania

kierowców, remont sprzętu, energia na plan 47 500,00 wydatkowano 16 881,18 złotych.

Planowana kwota w wydatkach majątkowych w wysokości  55 000,00 złotych  została    wydatkowana na zakup samochodu dla OSP  Białka

W dziale 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem „ na plan

61 900,00 złotych wydatkowano 33 924,75 złotych. Wydatki te dotyczą głównie wypłaty inkasa  inkasentom za pobór zobowiązania podatkowego oraz doręczenia  mieszkańcom nakazów płatniczych na 2010 rok.

.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego „ na plan 315 000,00 złotych wydatkowano

158 329,88 złotych. Kwota ta została wydatkowana na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych. Planowana kwota  15 000 złotych na koszty prowizji od zaciągniętych kredytów .w I-m półroczu nie została wykorzystana.

W dziale 758 „Różne rozliczenia „ rezerwa ogólna wynosi kwotę 58 000,00 złotych.

W dziale 801 „ Oświata i wychowanie „ ogółem na plan 16 549 441,80 złotych wydatkowano 8 550 167,11 złotych. z tego wydatki bieżące na plan 12 705 151,00 zł

wydatkowano 6 362 608,94 złotych natomiast wydatki majątkowe na plan 3 844 290,80 złotych wydatkowano  2 187 558,17 złotych.

W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki na ;

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych na plan 6 626  581,00 zł wydatkowano

3 193 675,47 złotych

- Przedszkola na plan 1 058 700,00 złotych wydatkowano 576 174,96 złotych,

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 337 390,00 złotych

wydatkowano 170 482,46 złotych,

- Gimnazjum na plan 2 450 000,00 złotych wydatkowano  1 306 512,01 złotych

- dowożenie uczniów do szkół na plan 290 000,00 złotych wydatkowano 137 624,61 zł,

- Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół na plan 300 000,00 złotych

wydatkowano 160 439,70 złotych

- Liceum  Ogólnokształcące na plan 901 800,00 wydatkowano 489 875,40 złotych,

- Szkoła Zawodowa  na plan 57 000,00 wydatkowano 3 255,22 złotych

- Placówki dokształcania  nauczycieli na plan 25 000,00 wydatkowano 10 562,95 złotych,

- Stołówki szkolne na plan 588 300,00 złotych wydatkowano 246 847,32 złotych,

- pozostała działalność (odpis na FŚS nauczycieli emerytów ) na plan 70 380,00 złotych

wydatkowano 67 158,84 złotych

W zakresie zadań inwestycyjnych  i remontowych wykonano;

- 1-go września br zostanie oddana do użytku hala widowiskowo-sportowa  w Błażowej

Koszt budowy 2-go etapu inwestycji to kwota 4 885 109,02 zł. Wykonawcą było   Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „Rembud” Strzyżów. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to kwota 3 710 694,57 złotych  oraz z  Ministerstwa Kultury Fizycznej

700 000,00 złotych

- za kwotę 5 124,00 zł opracowano studium wykonalności na realizacje inwestycji pn.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w  Błażowej Dolnej „W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na dofinansowanie tej inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

- Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na docieplenie  2-ch  ścian szczytowych oraz wymiana 3-ch okien w Szkole Podstawowej w Błażowej, docieplenie  elewacji północnej i wschodniej oraz wymiana 4 okien w Szkole Podstawowej w Białce,  docieplenie  elewacji północnej oraz wymiana 4 ch okien w Szkole Podstawowej w Lecce. W przetargu udział wzięło 3-ch oferentów, wybrano Firmę Usługowo-Handlową – WALMAR” Krzysztof Marecki z siedzibą w Rzeszowie za kwotę brutto 79 674,63 złotych. termin wykonania prac 30 07 2010r

W dziale 851 „Ochrona zdrowia „ogółem na plan 63 500,00 złotych wydatkowano      11 773,20 złotych.

W ramach tych środków dofinansowano koszty  X I Gminnej Olimpiady Tenisa Stołowego w kwocie 1 500zł złotych, rozgrywki w piłce siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej kwota 2 067,00 złotych, ł ,koszty terapii odwykowej  1 692,28 złotych(badania psychologiczne, opłaty sądowe, zwrot kosztów dojazdu na terapię ). Ponadto poniesiono koszty wynagrodzenia psychologów, Pani  świetlicowej w Nowym Borku która zajmuje się organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologią łącznie  na plan           3 500,00 złotych wydatkowano 3 290,00 złotych. Dofinansowano w kwocie 8000 złotych kolonię letnią   dla 40 dzieci. z naszej gminy organizowaną przez stowarzyszenie „Barka” . Dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie na plan 3 500 złotych wynosi 493,00 złotych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 5 084 891,90 złotych wydatkowano 2 537 413,63 złotych.

.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej realizuje zadania statutowe wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)oraz zadania należące do właściwości gminy a przekazane do realizacji M-GOPS wynikające w szczególności z ustaw:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) ;

- ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
( Dz.U.z 2009r.Nr 1, poz.7 z późn. zm

Zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, umożliwienie osobom i rodzinom życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji jest zadaniem pomocy społecznej. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Świadczeniobiorcy spełniające przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej mają prawo  do korzystania z pomocy w formie pieniężnej, rzeczowej, usługowej, pomocy w naturze, pomocy w formie pracy socjalnej itp. Pomoc w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych jest świadczona na podstawie ustawy o pomocy społecznej, która określa rodzaj, formę oraz rozmiar świadczenia.

Przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego i wyliczeniem progu dochodowego na osobę w rodzinie. Próg dochodowy wynosi:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 477,00 zł

- dla osoby w rodzinie -  351,00 zł

Miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 207,00 zł.

Rodzaj, a także forma i wielkość świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Osoby korzystające ze świadczeń społecznych są zobligowane do współpracy w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji.

W okresie od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010r. w świetle ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej zrealizowano następującą pomoc:

W ramach  zadań zleconych wydatkowano:

- dla 37 osób wypłacono zasiłki stałe w łącznej kwocie                                           66 958,62 zł

- opłacono składkę zdrowotną od wypłaconych zasiłków stałych na łączną kwotę  5 061,27 zł

- 5 osobom z zaburzeniami  psychicznymi zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze. 
Wydatki z tytułu świadczenia ww. usług wyniosły

33 161,48 zł

Razem wydatkowano:                          105 181,37 zł

W ramach zadań własnych o charakterze obowiązkowym wydatkowano:

- 84 osobom wypłacono zasiłki okresowe w łącznej kwocie                                   87 911,59 zł

- 99  rodzin objęto pomocą finansową w formie zasiłków celowych w łącznej kwocie

24 979,32 zł

w tym:

59 rodzin zasiłkiem celowym  na łączną kwotę - 15 413,32 zł

- 39 rodzin zasiłki specjalne celowe  na łączną kwotę – 8 766,00 zł

- 1 rodzina otrzymała pomoc finansową w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków

powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 800,00 zł

- 2 rodziny objęto pomocą w formie zasiłku celowego na usuwanie skutków powstałych
w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w miesiącu maj/czerwiec2010r. 
Z tego tytułu rodzinom wypłacono 2 zasiłki celowe w łącznej kwocie         		                                                                                            9 000,00 zł

( dotaca celowa: 9 000,00 zł).

- 13 pensjonariuszom Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywał odpłatność za pobyt   w domu pomocy społecznej na kwotę 	                                                    110 489,81 zł

- 24 osób objęto pomocą w formie usług opiekuńczych świadczonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej (koszt 1 godziny – 13,70 zł) na kwotę                                      66 068,20 zł

- 619 osób skorzystało z pomocy w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa  w

zakresie  dożywiania” na łączną kwotę                                                                   109 645,29 zł

(udział środków własnych wyniósł 35 976,56 zł, dotacja celowa wyniosła 73 668,73zł)

z tego:

- 264 osób (w tym:  25 dzieci do 7 roku życia, 237 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 2 osoby dorosłe) skorzystało  z dożywiania  w  stołówkach szkolnych,

- 373 osoby skorzystało z pomocy w formie świadczenia pieniężnego 
z    przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności (w tym:  42 dzieci do 7 roku życia, 
143 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 188 osób dorosłych na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej)

- 1 osobie sprawiono pogrzeb na kwotę 						   2 782,00 zł

Razem wydatkowano:                         401 876,21  zł

Od 1 marca 2010r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Projekt systemowy „ Czas na aktywność w gminie Błażowa”. Działaniami w ramach projektu objęto bezrobotnych
 7 kobiet oraz 3 mężczyzn w wieku  aktywności zawodowej. Uczestnicy Projektu zostaną objęci instrumentami aktywizacji społecznej tj. :

- trening kompetencji i umiejętności społecznych,

- trening kompetencji życiowych,

- trening pracy.

W miesiącu maju 2010r. uczestnicy Projektu „ Czas na aktywność w gminie Błażowa” uczestniczyli w szkoleniu pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych.

W ramach wsparcia każdemu Beneficjentowi wypłacono zasiłek celowy w łącznej kwocie 435,19 zł.

W związku z powyższym wypłacono zasiłki celowe w łącznej kwocie 4 351,90 zł. ( wkład własny).

Od 01.03.2010r. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił w ramach cyt. Projektu nowego pracownika socjalnego dzięki czemu zostały spełnione wymogi organizacyjne. Dla nowo zatrudnionego pracownika socjalnego zakupiono zestaw komputerowy, pakiet biurowy MS Orfice i Antywirus oraz drukarkę.

W okresie 01.01.2010 – 30.06.2010 w ramach realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku z późn. zm. o świadczeniach rodzinnych wydatkowano z dotacji celowej budżetu państwa  następujące świadczenia rodzinne:

| liczba świadczeń | rodzaj świadczenia oraz dodatki przysługujące do zasiłku rodzinnego | wydatkowana kwota w zł |
| --- | --- | --- |
| 7 917 | zasiłki rodzinne | 685 864,00 |
| 36 | dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 36 000,00 |
| 258 | dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 98 947,00 |
| 245 | dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 44 530,00 |
| 483 | kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 37 020,00 |
| 2 | rozpoczęcia roku szkolnego | 200,00 |
| 1 735 | podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania | 88 470,00 |
| 1 595 | wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 127 600,00 |
| 58 | jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 58 000,00 |
| 1 443 | zasiłki pielęgnacyjne | 220 779,00 |
| 279 | świadczenie pielęgnacyjne | 144 369,00 |
| razem: |  | 1 541 779,00 |

Wydatkowano również:

| liczba świadczeń | rodzaj świadczenia | wydatkowana kwota w zł  |
| --- | --- | --- |
| 161 | Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (od świadczeń pielęgnacyjnych) | 21 185,00 |
| 49 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne (od świadczeń pielęgnacyjnych) | 2 232,00 |
| razem: |  | 23 417,00 |

Informacja o odzyskanych świadczeniach rodzinnych nienależnie pobranych oraz 
o świadczeniach niepodjętych w okresie 01.01.2010 – 31.06.2010

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota w zł  | W tym na podstawie decyzji marszałka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | zasiłki rodzinne | 12 030,00 | 7 686,00 |
| 2. | dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 1 000,00 | 0,00 |
| 3. | dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu | 827,00 | 0,00 |
| 4. | dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia | 0,00 | 0,00 |
| 6. | rozpoczęcia roku szkolnego | 1 470,00 | 1 270,00 |
| 7. | podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania | 1 340,00 | 1 090,00 |
| 7.1. | na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła | 1 340,00 | 1 340,00 |
| 8. | wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 1 960,00 | 1 800,00 |
| 9. | zasiłki pielęgnacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 10. | świadczenie pielęgnacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 11. | jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Razem: | 18 627,00 | 11 846,00 |
| 12.1 | w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa | 17 174,00 | 11 846,00 |

W okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.w ramach realizacji ustawy z dnia 7 września  2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dotacji celowej budżetu państwa wypłacono 
313 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę

94 506,00 zł

W gminie Błażowa bardzo duża liczba beneficjentów korzysta z szeroko pojętej pracy socjalnej. Pracą socjalną są objęci zarówno całe rodziny jak i poszczególni jej członkowie. W ramach pracy socjalnej pracownicy ośrodka pomocy społecznej udzielają podopiecznym informacji dotyczących form pomocy wynikających z ustawy o pomocy społecznej, motywują do podejmowania zatrudnienia, informują o uprawnieniach przysługujących klientom w KRUS i ZUS, służą pomocą w redagowaniu pism do różnych instytucji, edukują osoby i rodziny o racjonalnym prowadzeniu gospodarstwa domowego, uczestniczą w wizytach lekarskich wraz z podopiecznymi, udzielają zainteresowanym informacji w sprawach leczenia odwykowego i innych. W I półroczu 2010r. udzielono pracy socjalnej 287 rodzinom.

Szerokie spektrum działań  M-GOPS  wymaga współpracy z wieloma instytucjami takimi jak: Urząd Pracy, zakłady pracy, instytucje pozarządowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sądy, Szkoły, Policja, Ośrodek Zdrowia, ZUS, KRUS, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp. Najważniejszym jednak czynnikiem umożliwiającym skuteczną pracę socjalną jest chęć współpracy i współdziałania danej rodziny czy osoby korzystającej z pomocy. Nie można jednak zapomnieć, że praca socjalna to proces długotrwały, wymagający konsekwencji i systematycznego działania, przynoszący efekty często po wielu latach pracy z rodziną. Do najbardziej aktywnych, stale współpracującymi z Ośrodkiem, należy Polski Komitet Pomocy Społecznej, z którym M-GOPS współpracuje od wielu lat organizując usługi opiekuńcze mieszkańcom gminy, którzy z uwagi na wiek oraz stan zdrowia niezdolni są do samodzielnego funkcjonowania. Organizacja ta udziela również pomocy w formie artykułów żywnościowych w ramach unijnego programu „PEAD” co pozwala odciążyć domowy budżet w wielu rodzinach.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. rozdysponowano następujące produkty:

- herbatniki		- 336 kg

- ser żółty		- 475,20 kg

- ser topiony		- 480 kg

- mleko			- 4 320 l

- masło			- 768 kg

- zupa pomidorowa	- 718,80 l

- płatki kukurydziane	- 1 120 kg

- dania gotowe		- 1 497 kg

- makaron świderki	-  1 680 kg

- cukier			-  960 kg

- mąka			- 3 520 kg

- kasza manna		- 880 kg

- krupnik		- 595 l

- dania gotowe na bazie makaronu – 1 382,40 kg

- kasza z warzywami	- 720 kg

Łącznie rozdysponowano dla mieszkańców 19 453,00 kg żywności.

W ziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza „ ogółem na plan 523 090,64 złotych  wydatkowano 279 953,92 złotych. Główne wydatki to;

- świetlice szkolne na plan 59 150,00 złotych wydatkowano 29 337,10 złotych

- realizacja programu  z kapitału ludzkiego„Twoja przyszłość…Twoja kariera…Twój

Sukces na plan 322 164,64 wydatkowano 130 506,82 zł

. Program realizowany jest   przez Zespół Szkół –LO Błażowa.

- stypendia szkolne  na plan 141 778,00 wydatkowano 120 110,00 złotych

.

W dziale 900 „ Gospodarka Komunalna  i ochrona środowiska „ ogółem na plan

722 085,00 złotych wydatkowano 250 699,50 złotych.

W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki  poniesione  głównie  na ;

-  roboty dodatkowe kanalizacja k kościoła  wydatkowano 35 626,54 z łotych

- oczyszczanie miasta i wsi na plan 185 000,00 złotych wydatkowano 92 405,35 złotych;

- utrzymanie zieleni   na plan 35 000,00 złotych wydatkowano 6 395,08 złotych,

- schroniska dla zwierząt na plan 5000,00 złotych wydatkowano  0

- oświetlenie uliczne  i konserwacja na plan 215 000,00 złotych wydatkowano 99 932,47

złotych, .

- planowane  wydatki w kwocie 2000 złotych z opłat produktowych   nie zostały

wykorzystane

- planowane wydatki w wysokości 100 000 zł na pokrycie kosztów wyceny zakupu

działki  pod zalew na Wilczaku nie zostały w I-m półroczu wydatkowane

-  dofinansowanie programu dla Związku Komunalnego „Wisłok” pn „Partnerska sieć dla

dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok „ n a  plan 14 585,00 złotych

przekazano 14 585,00 złotych

.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „ ogółem n a plan 2 597 481,93 złotych wydatkowano 432 500,00 złotych. W kwocie tej mieści się dotacja dla bibliotek gdzie na plan 315 000,00 złotych wydatkowano 177 500,00 złotych, dotacja dla GOK na plan 337 000,00 złotych wydatkowano 255 000,00 złotych.

Planowana kwota 1945 481,93 złotych  na realizację projektu pn

„Partnerstwo na rzecz promocji turystyki i kultury elementem stymulowania gospodarczego”.

w I-m półroczu nie została wykorzystana.

.

W dziale 926 „kultura fizyczna i sport „ ogółem na plan 391 777,76 złotych wydatkowano 45 929,23 złotych.

W trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w ramach przeprowadzonego konkursu na dofinansowanie szkoleń sportowych dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach sportowych wydatkowano na plan 65 000,00 kwotę 41 000,00 złotych w tym LKS Błażowianka-

na plan 49 000,00 wydatkowano 35 000,00 złotych, LZS Kąkolówka  na plan 16 000,00 złotych wydatkowano 6 000,00 złotych.

Planowana kwota 321 777,76 zł na budowę boiska sportowego w Kąkolówce w I-m półroczu nie została wykorzystana. W przetargu udział wzięło 5 oferentów. Wybrano firmę

„PDEM’ sp. z o.o z Niebylca za kwotę brutto 321 104,54 złotych. Termin zakończenia prac 30 06 1020 rok. Otrzymana dotacja z Unii na ten cel to kwota 154 781,00 złotych.

Realizacja dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów, porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2010r przedstawia  się następująco;

| Dział rozdz | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Nazwa zadania | Plan dotacji 2010r | Wykonanie za I półrocze 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 60014 | Powiat Rzeszowski | Odnowa dróg powiatowych | 350 000,00 | - |
| 720 72095 | Wojewoda Podkarpacki | Realizacja programu pn” Podkarpacki System e-Administracji Publicznej „ | 53 592,00 | - |
| 851 85158 | Miasto Rzeszów | Współfinansowanie w realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia- prowadzenie Izby Wytrzeźwień | 3 500,00 | 493,00 |
|  |  |  | 407 092,00 | 493,00 |

.

Realizacja za I półrocze 2010r udzielonych  dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przestawia poniższa tabela

| Dział rozdz | Treść | Plan dotacji podmiotowej | Wykonanie za I półrocze 2010 | Plan dotacji celowej | Wykonanie za I półrocze 2010r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednostki sektora finansów publicznych |  |  |  |  |
| 010 01030 | Podkarpacka Izba Rolnicza Boguchwała |  |  | 8 815,00 | 5 606,14 |
| 921 92109 | GOK Błażowa | 337000,00 | 255000,00 |  |  |
| 921 92116 | Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej | 315 000,00 | 177500,00 |  |  |
|  | Ogółem | 652000,00 | 432500,00 | 8 815,00 | 5 606,14 |
|  | Jednostki sektora finansów nie publicznych |  |  |  |  |
| 852 85228 | Zadania w zakresie świadczeń usług opiekuńczych poprzez pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym dla mieszkańców gminy Błażowa udzielane w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej |  |  | 165 600,00 | 66 068,20 |
| 926 92605 | Zadania dot. finansowania form aktywności poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach sportowych udzielane trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r |  |  | 65 000,00 | 41 000,00 |
|  | Ogółem |  |  | 230 600,00 | 107068,20 |

Realizacja wydatków związana z wieloletnim  programem inwestycyjnym na

2010r przedstawia się następująco.

| Lp | Nazwa zadania | Planowane wydatki na 2010r | Wykonanie za I półrocze 2010r |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa gminnej hali sportowo widowiskowej w Błażowej | 3 261 421,54 | 2 082 334,17 |
| 2 | Budowa sieci wodociągowej etap II i III Błażowa Dolna- Nowy Borek | 1 097 545,30 | 306 722,19 |
| 3 | Patnerstwo na rzecz promocji turystyki i kultury elementem stymulowania rozwoju gospodarczego | 1 945 481,93 | 0 |
| 4 | Budowa boiska sportowego w Kakolówce | 321 777,76 | 0 |
| 5 | Budowa gazociągu średniego cisnienia wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach Nowy Borek,Błażowa Dolna, miasto Błażowa gminie Błażowa | 14 640,00 | 13 500,00 |
| 6 | Termomodernizacja szkoły Podstawowej w Błażowej Dolnej | 5 124,00 | 5 124,00 |
|  | Ogółem | 6 645 990,61 | 2 407 680,36 |

W roku 2010r nie posiadamy żadnych poręczeń i gwarancji.

W I półroczu 2010r na plan  1020 000,00 złotych spłacono 708 750,00  złotych kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych a to:

BS Błażowa – 546,250,00 złotych

WFOŚiGW  Rzeszów – 162 500,00 zł

W I-m półroczu 2010r udzielono pożyczkę dla Związku Komunalnego Wisłok” w wysokości 88 000,00 złotych na dofinansowanie w 2010r zadania pn. „ Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok” współfinansowanego  ze środków EOG

Kwota należności wymagalnych na 30 06 2010r wynosi   553 013,28 złotych.

Stan zobowiązań na 30 06 2010 r wynosi 6 936 756,00 złotych.

Są to kredyty i pożyczki;

BS Błażowa –  980 000,00 zł (remonty dróg gminnych)

BS Błażowa – 3 946 250,00 zł(budowa hali)

BS Błazowa – 1 048 006,00 zł(budowa wodociągu II i III etap)

WFOŚiGW  -     962 500,,00 zł( budowa wodociągu )

Informację z wykonania dochodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej w załączeniu do informacji z wykonania budżetu

za  I półrocze 2010r

Stanisław Najda

Burmistrz Błażowej

Błażowa sierpień 2010r

kwota w zaokrągleniu do 1 zł



 kwota w zaokrągleniu do 1 zł