Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminy Błażowa za  2012 rok

Budżet gminy za  2012 zrealizowano;

1. Dochody ogółem na plan 28 630 133,34 złotych zrealizowano w kwocie 28 076 293,61

złotych tj  98,07 % planu  w tym:

- dochody bieżące na plan 25 392 988,00 złotych zrealizowano w kwocie 25 328 413,56

złotych tj  99,74 % planu

-  dochody majątkowe na plan  3 237 145,34 zrealizowano w kwocie 2 747 880,05 złotych

tj.84,89 % planu.

2. Przychody na plan  3 395 712,70 złotych zrealizowano w kwocie 3 393 722,00 złotych

w tym: .

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

jednostki ( za 2011r) na plan 1 113 722,00 złotych zrealizowano w kwocie 1 113 722,00

złotych.

- zaciągnięte kredyty na plan 2 281 990,70 złotych zrealizowano w kwocie 2 280 000,00 zł

3 Wydatki ogółem na plan 30 785 846,04 zrealizowano w wysokości 29 503 697,72 złotych

tj.  95,84  % planu w tym na :

- wydatki bieżące na plan 25 276 641,00 złotych wydatkowano 24 623 779,00 zł

tj. 97,42 % planu

- wydatki majątkowe na plan  5 509 205,04 złotych wydatkowano 4 879 918,72 złotych

tj 88,58 % planu

4 Rozchody ogółem na plan 1 240 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 1 240 000,00 zł

w tym:

a) rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych

na finansowanie inwestycji na plan 1 240 000,00 zł zrealizowano w kwocie 1 240 000,00

złotych tj. 100,00 % planu

5. Dochody  na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami na plan 3 584 999,00 złotych zrealizowano w kwocie 3 560 719,96 złotych

6. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami na plan 3 584 999,00 wydatkowano kwotę 3 560 719,96 złotych.

Szczegółową realizację dochodów, wydatków, dochodów  i wydatków na zadania zlecone

przedstawiają tabele nr 1, 2, 3 do sprawozdania.

Na dochody gminy składają się :

-  dochody własne na plan 7 285 650,84 złotych wpłynęła kwota 6 924 957,63 złotych

czyli 95,05 % planu.

- dotacje celowe na zadania własne i zlecone na plan  7 178 335,50 złotych

zrealizowano w kwocie 6 985 188,98 złotych czyli 97,31 % planu.

- subwencja  oświatowa na plan 9 035 944,00 zł wpłynęła kwota 9 035 944,00 złotych

czyli 100,00 % planu .

- subwencja ogólna na plan 4 778 991,00 zł wpłynęła kwota 4 778 991,00 złotych

czyli 50 % planu.

- subwencja równoważąca na plan 328 959,00 złotych wpłynęła kwota 328 959,00 zł

czyli 100 % planu.

- uzupełnienie subwencji ogólnej na plan 22 253,00 złotych wpłynęła kwota 22 253,00

złotych czyi 100% planu.

Otrzymane środki  na realizację zadań inwestycyjnych  w  2012przedstawiają się następująco:

Minister Finansów- ogółem 80 000 złotych

- 34 000 zł- odbudowa drogi Błażowa Górna do Rybaka uszkodzonej

w wyniku powodzi 2010r

- 46 000 zł  – odbudowa drogi Piątkowa Ogród uszkodzonej w wyniku

powodzi 2010r

Urząd Marszałkowski – 362 200 złotych

- 362 200 zł – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie

poscaleniowym , w obrębie: Błażowa Górna – 103 200 zł, Futoma-130 000 zł,

Piątkowa – 130 000 zł

Środki Unii Europejskiej – 2 505 213,76 złotych

-  1 408 790,12 zł – budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami domowymi

w miejscowościach: Nowy Borek, Błażowa Dolna, Miasto Błażowa w Gminie Błażowa

-  382 746,10 zł „Rewitalizacja obszarów przemysłowych w Gminie Błażowa w celu

Rozwoju edukacji ekologicznej i Eko Przedsiębiorczości”

-  149 733 ,00zł - Remont świetlicy Błażowa Górna (refundacja za 2011 r)

Dotacje rozwojowe kapitał ludzki – 384 784,95 zł w tym:

-  160 416,95 zł – „Czas na aktywność w gminie Błażowa „ – program kapitał ludzki

Realizowany przez MGOPS w Błażowej

-  151 865,14 zł – „Wykorzystaj swoja szansę” program  kapitał ludzki realizowany przez

Gimnazjum Błażowa

-  251 662,45 zł- „ Indywidualizacja procesów nauczania „ program kapitał ludzki

realizowany przez Gminę Błażowa.

Starostwo Powiatowe-  ogółem 2000,00 zł

- 2000 złotych – dofinansowanie imprez „Starych potraw smak i urok”- 1500 zł,

„Najładniejsza Pisanka „-500 zł,

Ogółem kwota  2 949 413,76 złotych

Realizacja dochodów przedstawia się następująco

W dziale 010 „Rolnictwo i Łowiectwo „ogółem na plan 459 145,00 złotych wpłynęła kwota 459 143,87 złotych. Dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom z tytułu zakupu paliwa na plan 95 945,00 złotych wpłynęła kwota 95 943,87 złotych..

Dotacja 363 200 złotych przeznaczona  została na modernizację dróg dojazdowy do pół w miejscowości Błażowa Górna, Piątkowa, Futoma.

W dziale 400”Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz  i wodę” na plan

2 011 792,24  złotych wpłynęła kwota 1 698 490,12 złotych. Dotacja rozwojowa ze środków Unii Europejskiej na budowę  gazociągu na  plan 1 461 792,24 wpłynęła  kwota 1 408 790,12 złotych.

Wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy gazociągu na plan 550 000 złotych wpłynęła kwota 289 700,00 złotych. Plan nie został wykonany z uwagi na to, że  mieszkańcy wpłacają  z chwilą złożenia wniosku na wykonanie projektu instalacji gazowej w budynku.

W dziale 600 „ Transport i Łączność „ ogółem na plan  477 746,10 złotych wpłynęła

kwota 477 746,10 złotych a to:

- dotacja „Rewitalizacja obszarów przemysłowych „ – 382 746,10 zł

-  dotacja na odbudowę dróg popowodziowych -            80 000,00 zł

-  dotacja BS Błażowa na remont ul. Bankowej –               5 000,00 zł

-  dotacja budowa chodnika w Futomie -                          10 000,00 zł

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa „ ogółem na plan241 800,00 złotych wpłynęła kwota 118 697,49 złotych. W kwocie tej mieszczą  się wpływy za wynajem lokali , na plan    37 800,00 złotych wpłynęła kwota  47 331,78 złotych, wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów  na plan 4 000,00 złotych wpłynęła kwota  3 281,72 złotych .

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego  na plan 200 000 ,00 złotych wpłynęła kwota

63 710,83 złotych . Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest tym ,że na ogłaszane przetargi na sprzedaż mienia nie było chętnych.. Przetargi te zostaną powtórzone  w 2013r.

Bez planu uzyskano wpływy w wysokości 4 373,16 złotych z tytułu zwrotu przez firmy ubezpieczeniowe odszkodowań i inne wpływy.

W dziale 720 „ Informatyka „ planowana dotacja w kwocie 39 674,00 zł na realizację  projektu PSeAP Podkarpacki System e- Administracji Publicznej w gminie Błażowa

w nie została wykonana z uwagi na  przesunięcie  realizacji zadania na 2013r .

W dziale 750 „Administracja publiczna „ ogółem na plan 90 674,00 złotych wpłynęła kwota 121 002,03 złotych. W kwocie tej mieści się  dotacja celowa na zadania zlecone gdzie na plan 84 529,00 zł wpłynęła kwota 84 529,00 złotych, kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych na plan 6 000,00 zł wpłynęła kwota  12 121,56 złotych,  wpływy z różnych dochodów (odszkodowania oc  to kwota bez planu  15 244,86 złotych,

wpływy z grzywien i kar bez planu to kwota 6 200 złotych  . Dotacja  145,00 złotych  przeznaczona była  na zwrot kosztów dojazdu dla osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej została wykorzystana w kwocie 144,80 złotych

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa  oraz sądownictwa „ na plan 1825 ,00 złotych wpłynęła kwota 1825,00 złotych.

Dotacja ta przeznaczona była na poniesienie  koszów aktualizacji  stałego rejestru wyborców

Dotacja na zadania zlecone w dziale 720 „Obrona narodowa ”na plan 995,00 złotych

wpłynęła kwota 994,07 złotych.

W dziale 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” na plan

5 464 136,00 złotych wpłynęła kwota  5 433 525,40 złotych tj 99,44 % planu.

Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2 844 460,00 złotych wpłynęła

kwota 2 765 893,00 złotych tj 97,24 % planu .Dochody te są przekazywane

przez Ministerstwo Finansów jako udział  gmin we wpływach podatku  dochodowego od

osób fizycznych  w wysokości 37,26 % .(wyższy o 0,14 % do roku 2011 )

Na realizację tego podatku gmina nie ma wpływu.

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 8 000,00 złotych wpłynęła kwota

12 943,12  złotych  czyli  161,79 % planu.. Dochody te są   przekazywane przez Urzędy

Skarbowe.

- podatek od nieruchomości na plan 1 231 334,00 wpłynęła kwota 1 339 144,29 złotych

tj,108,75 % planu

- podatek rolny na plan 715 201,00 zł wpłynęła kwota 662 628,04 złotych tj.92,65 %

planu.

-  podatek leśny na plan 89 285,00 złotych wpłynęła kwota 93 238,17 złotych tj.104,43%

planu;

-  wpływy z karty podatkowej na plan 8 000,00 wpłynęła kwota  7 835,55 złotych

tj.97,94 % planu .Dochody te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma

wpływu na  ich realizację ,

- podatek od środków transportowych na plan 339 856,00 złotych wpłynęła kwota

307 625,95 zł tj. 90,52 % planu,

- podatek od spadków i darowizn na plan 9 000,00 złotych wpłynęła kwota 12 406,80 zł

tj. 137,84 % planu. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane

do gminy,

- opata targowa na plan 8000,00 złotych wpłynęła kwota 9 130,00 złotych tj. 114,13 %

planu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 80 000,00 zł wpłynęła kwota

91 065,58 złotych tj.113,83 % planu,

- opłata eksploatacyjna na plan 8 000,00 złotych wpłynęła kwota 3 021,40 złotych

tj.37,76 % planu, Nie wykonanie planu spowodowane było małą ilością wydobycia

łupka bo tylko 2 042 m3

- opłata skarbowa na plan 28 000,00 złotych wpłynęła kwota 23 919,90 złotych

tj. 85,43 % planu,

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 85 000,00 złotych wpłynęła

kwota  85 493,25 złotych tj  100,58 % planu,

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków na plan 10 000,00 złotych

wpłynęła kwota 16 405,53  złotych tj  164,05 % planu,

- koszty upomnienia bez planu wpłynęła kwota  2 534,60 złotych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2012r ogółem wynoszą 1 569 129,79 złotych

w tym:

- podatek od nieruchomości – 883 948,79 zł

- podatek rolny – 327 871,00 zł

- podatek od środków transportu – 357 310,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2012 rok to kwota 239132,64 zł

Umorzenie zaległości podatkowych decyzja Burmistrza to kwota 19 612,10 złotych.

Rozłożenie na raty to kwota 340,00 złotych.

Dz 758 „Różne rozliczenia „ subwencje ogółem na plan 14 166 147,00 złotych

wpłynęła kwota 14 166 147,00 złotych w tym :

- subwencja oświatowa  - 9 035 944,00 zł

- subwencja ogólna – 4 778 991,00 zł

- subwencja równoważąca – 328 959,00 zł

- uzupełnienie subwencji ogólnej – 22 253,00 zł

W dziale 801 „Oświata i wychowanie „ ogółem na plan 581 314,84 złotych wpłynęła kwota 622 414,18 złotych tj 107,07 % planu.

W kwocie tej mieszczą się wpływy z czynszów w placówkach  oświatowych na plan

41 900,00 złotych wpłynęła kwota 34 065,00 złotych (niewykonany plan ze względu na zmianę lokalu na mniejszy ) , wpływy z opłata za korzystanie z przedszkoli na plan 109 000,00 złotych wpłynęła kwota 166 484,70 złotych tj 152,74% planu.

Wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych na  plan  405 000,00 złotych wpłynęła kwota 391 679,70 złotych tj 96,71 % planu. Dotacja dla przedsiębiorców na kształcenie młodocianych to kwota 24 886,84 złotych. Dotacja w kwocie 528 złotych została przeznaczona dla komisji egzaminacyjnych w celu podniesienia awansu zawodowego nauczycieli.

Kapitalizacja odsetek w tym dziale to kwota bez planu 2 291,10 złotych . Kwota 2 578,80 złotych to wpływy innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu w Błażowej.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” kwota 139 złotych to zwrot dotacji z 2011r za pobyt w Izbie Wytrzeźwień. Planowana kwota 80 złotych na zadanie zlecone nie została wykorzystana z uwagi na brak wydatków.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” ogółem na plan 4 297 331,95 złotych wpłynęła kwota

4 222 645,83  złotych.

Środki te dotyczą głównie dotacji na zadania zlecone i własne  z zakresu ustawy o pomocy społecznej łącznie na plan 4 040 983,00 otrzymano 4 016 514,40 złotych  a to:

-Dotacja na świadczenia rodzinne i alimentacyjna na plan 3 232 000,00zł wpłynęła

kwota 3 210 379,92 złotych

- dotacja na składki  ubezpieczenia zdrowotnego na plan 18 403,00 złotych wpłynęła

kwota 18 176,72 zł.

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki stałe na plan 284 370,00 wpłynęła

kwota  284 324,46 złotych

- dotacja na dofinansowanie OPS na plan 155 659,00 zł wpłynęła kwota 155 659,00 zł

- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne na plan 116 751,00 zł wpłynęła kwota

114 174,30 zł

- dotacja na dożywiane dzieci na plan 188 000,00 zł wpłynęła kwota  188 000,00 złotych

- dotacja  wspierania osób pobierających świadczenia rodzinne na plan 45 800,00 złotych

wpłynęła kwota 45 800,00 złotych.

W dziale tym są również wpływy z zaliczki i funduszu alimentacyjnego gdzie na plan

20 000,00 złotych wpłynęła kwota  11 984,07 złotych ,odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na plan 6000,00 wpłynęła kwota 1 044,89 zł, zwrot dotacji na św rodzinne wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem na plan 15 000,00 złotych wpłynęła kwota 3 896,31 zł, wpływy z usług opiekuńczych na plan 20 500,00 zł wpłynęła kwota 28 007,02 złotych, kapitalizacja odsetek na plan 200,00 zł wpłynęła kwota 182,19 złotych, bez planu uzyskano wpływy  z tytułu 5 % prowizji za usługi specjalistyczne w kwocie 368,08 złotych.  Dotacja na realizację programu „Czas na aktywność w gminie Błażowa „ na plan 194 148,95 złotych  wpłynęła kwota 160 416,95 złotych. Koszty upomnienia to kwota 44,00 złotych  .Odpłatność za żywienie na plan 500,00 zł wpłynęła kwota 180,00 złotych.

W dziale 854” Edukacyjna opieka wychowawcza” ogółem na plan 633 739,21 złotych wpłynęła kwota 591 555,25  złotych . W kwocie tej mieści się dotacja rozwojowa- kapitał ludzki na  realizację programu „Wykorzystaj swoją szansę” gdzie na plan  190 636,00 złotych wpłynęła kwota  151 865,14 złotych(projekt zakończony i rozliczony ).  oraz program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół Podstawowych w gminie Błażowa „.plan i wykonanie to kwota 251 662,21 złotych

Dotacja na stypendia szkolne i wyprawka szkolna to kwota 188 024,08 złotych.

Kapitalizacja odsetek to kwota 3,58 złotych.

W dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „ ogółem na plan 12 000,00 złotych wpłynęła kwota 10 245,27. Otrzymane wpływy to środki otrzymane  z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 10 000,00 wpłynęła kwota 7 638,31 złotych. Wpływy z opłat produktowych na plan wynosi 2000,00 zł. wpłynęła kwota  2 606,96 złotych

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „ ogółem na plan 151 733,00 złotych wpłynęła kwota 151 733,00 złotych  Z   Powiatu Rzeszowskiego otrzymaliśmy dotację w wysokości  2000 złotych  na dofinansowanie imprez „Pisanka Wielkanocna” oraz „Starych potraw smak i urok”

Dotacja z Unii Europejskiej ( zwrot dotacji za 2011r) na realizację zadania pn” Remont świetlicy wiejskiej Błażowa Górna „ wynosi 149 733,00 złotych.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy przedstawia się następująco;

W dziale 010 „Rolnictwo i Łowiectwo „ ogółem na plan 111 549,00 złotych wydatkowano 110 053,68 złotych. w tym główne wydatki to:

Składki na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów podatku rolnego) na plan 14 304,00 złotych wydatkowano 12 812,61 złotych

Kwota 97 241,07 złotych została wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego dla rolników naszej gminy po 0,95 złotych do 1 litra paliwa. Z pomocy tej skorzystało 372 rolników oraz pokryto koszty badania gleb u rolników 138 próbek za kwotę  1298 złotych

W dziale 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę „ ogółem na plan 3 337 941,94 złotych wydatkowano 3 038 948,07 złotych  Główne wydatki w tym dziale dotyczyły budowy  gazociągu średniego ciśnień ia wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach Nowy Borek, Błażowa Dolna, miasto Błażowa.   Wykonawcą  inwestycji jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowe „INZBUD” Sp. z o.o Janowa  Lubelskiego.

Funkcję inwestora nadzoru pełni Grupa Inwestor”GRin” Sp.o.o  z Rzeszowa

Całkowita wartość zadania to kwota  brutto 6 944 952,80 zł.w tym nadzór inwestorski to kwota 79 704 złotych, roboty dodatkowe( rury ochronne, przewodowe, przyłącza , układy upustowe) 114 627,19 zł. W ramach zadania wybudowano 49 322 mb sieci gazowej, 951 przyłączy ( 22 009mb)

W 2012r  ogółem w ramach projektu na to zadanie wydatkowano 2 814 939,82 złotych.

Zakupiono działkę   na wykonanie studni głębinowej pod potrzeby wodociągu miejskiego.

W dziale 600 „Transport i Łączność” ogółem na plan  1 897 046,10 złotych wydatkowano   1 884 240,56 złotych

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

I. Drogi urządzone z funduszu  F O G R (modernizacja dróg dojazdowych do pól).

1. Futoma:

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi na wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Futomie Na realizację zadania w Futomie wzięło udział 4 oferentów. Wybrano  Zakład Usługowo-Handlowy Krzysztof Filip Golcowa .

Urządzono drogi nr 2802 i 2852 ( k. Wielgosów) na łącznej długości 690 mb i szerokości średniej  3,5 mb.

Zakres robót: wykonanie robót ziemnych, przepustów, wykonanie i umocnienie rowów

przydrożnych,  utwardzenie nawierzchni łupkiem kamiennym warstwa grubości 15 cm,

z zaklinowaniem mieszanką  kamienną  warstwą grubości 4 cm.

Całkowity   koszt   robót  :  130 833 zł .

2. Błażowa Górna

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w Błażowej Górnej wzięło udział 3 oferentów .Wybrano Zakład Usług Budowlano Transportowych Roman Mazur Futoma 200

Urządzono drogi nr 1215 i 1220 na łącznej długości  420 mb i szerokości średniej  3,7 mb.

Zakres robót obejmował wykonanie robót ziemnych , przepustów i rowów przydrożnych .

Utwardzenie nawierzchni łupkiem kamiennym warstwą o grubości 15 cm i zaklinowanie nawierzchni mieszanką kamienną warstwą o grubości  4 cm . Zamontowanie bariery ochronne na długości 40 mb.

Całkowity koszt robót ; 103 366 zł

3. Piątkowa

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na  obiekcie poscaleniowym Piątkowa – Ogród .W przetargu uczestniczyło 3-ch oferentów .Wybrano firmę „Usługi koparko ładowarką Mieczysław Jamioł Białka 24 B” za kwotę brutto 130 000 złotych. Kwota ta do dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.

Urządzono  drogi nr 2590, 608, 503, 497 na łącznej długości 575 mb i szerokości średniej 3,5  mb. drogi stanowią jeden ciąg pod nazwą Piątkowa Ogród.

Zakres robót obejmował wykonanie robót ziemnych, przepustów, wykonanie i umocnienie rowów przydrożnych. Utwardzenie nawierzchni łupkiem kamiennym.

II. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych ( powódź 2010) wykonano odbudowę następujących dróg :

1Ogłoszono  i rozstrzygnięto przetarg na odbudowę  drogi gminnej Błażowa Górna do    Rybaka w km 0+ 000 do 0 + 280  W przetargu wzięło udział 7 oferentów wybrano firmę EURO CARGO Strzyżów. Koszt brutto zadania to kwota 62 054,77 złotych ( w tym dotacja  34 000 zł ze środków popowodziowych)

Wykonano odbudowę drogi nr 840 na łącznej długości 280 mb.

Zakres robót obejmował wykonanie robót ziemnych, wykonanie rowu przydrożnego wraz z jego umocnieniem elementami betonowymi.

Utwardzenie nawierzchni tłuczniem kamiennym 1075 m2.

2. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na odbudowę drogi gminnej Piątkowa Ogród w km

0+ 000 do 0 + 200 W przetargu uczestniczyło 2 oferentów wybrano firmę Usługi koparko-ładowarką Mieczysław Jemioł Białka 24 B

Koszt brutto zadania to kwota 46 041,42 złotych( w tym dotacja ze środków popowodziowych 46 000 zł)

Wykonano odbudowę drogi nr 508   na długości 200 mb.

Zakres robót obejmował   wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia

kamiennego warstwą grubości 17 cm oraz  wykonanie nawierzchni asfaltowej - 397 m2 .

Na zadania te uzyskaliśmy dotację w wysokości 80 000 zł pochodzącą ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zrealizowany został projekt  pn „Rewitalizacja obszarów przemysłowych w gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Eko – przedsiębiorczości „ na ogólną kwotę 486 984,37 złotych w tym dotacja z RPO to kwota  382 746,10 złotych. W ramach tego projektu wykonano asfaltowanie drogi na powierzchni 1800 m2, wybudowano 438 m2 chodnika z kostki brukowej ( 253 781,84 zł), wykonano renowację powierzchni zielonej parku, wymiana 467 m ogrodzenia parku oraz renowacja oświetlenia (233 202,53 zł)

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w roku 2012 wykonano we wszystkich

miejscowościach naszej gminy  wiele robót które polegały przede wszystkim na naprawie nawierzchni dróg , odmuleniu rowów, naprawie   przepustów.

Ważniejsze roboty to :

1. Naprawa ulicy Młynarskiej.

2. Naprawa przepustu w ciągu ulicy Rzecznej.

3. Naprawa ulicy bocznej Pułaskiego .

4. Naprawa nawierzchni masą asfaltową ulicy Bankowej.

5. Naprawa ulicy Jagiellońskiej, Krętej , Mickiewicza.

6. Utwardzenie zatoki autobusowej w Błażowej Dolnej.

7. Naprawa odwodnienia drogi Błażowa Dolna Błażowska.

8. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Futoma Dół do Kruczków.

9. Urządzenie drogi nr 2913 w Futomie ( k. Pani Jeżewskiej ).

10. Wymiana podkładu górnego drewnianego na moście w ciągu drogi Kąkolówka Wola.

11. Naprawa przepustu w ciągu drogi Lecka Góra.

12. Naprawa rowów w ciągu drogi Lecka Wilczak.

13. Urządzenie drogi w Nowym Borku k. Kowala.

14. Naprawa drogi Nowy Borek Poręby za remizą  O S P.

15. Naprawa dróg nr 1421, 1405,1468 – Piątkowa Wyskielówka.

16. W ramach remontów cząstkowych nawierzchni dróg wbudowano 24,5 ton masy asfaltowej.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa „ ogółem na plan 67 450,00 złotych wydatkowano 65 540,34 złotych.   Pokryto koszty opracowania 87 decyzji o warunkach zabudowy  , koszty wyceny majątku do sprzedaży , wypisów, wyrysów  z map potrzebnych do prawidłowego gospodarowania mieniem komunalnym, koszty ogłoszeń o przetargach.

Odprowadzony podatek VAT. Zakupiono  działkę za kwotę 4000 zł

pod drogę gminną w Błażowej k Klimy.

W dziale 710” Działalność usługowa” na plan 45 000 złotych wydatkowano 33 555,28 zł.

W ramach tych  wydatków opracowano eko fizjografię pod zmianę studium uwarunkowań

kierunków zagospodarowania przestrzennego  do opracowania  planu zagospodarowania przestrzennego w Futomie, Lecce, Kąkolówce.

W dziale720 „Informatyka „ planowana kwota 46 676,00 złotych na  realizację projektu PSeAP przez Urząd Marszałkowski Województwa  Podkarpackiego   została  wykorzystana. tylko kwota 736,03 złotych z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania.

W dziale 750” Administracja publiczna „  ogółem na plan 2 113 620,00 złotych wydatkowano 2 067 611,56  złotych. W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki na :

- wydatki na zadania zlecone na plan  84 529,00 złotych wydatkowano 84 529,00 złotych

- koszty utrzymania Rady Miejskiej, Komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady na plan

94 200,00 złotych wydatkowano 93 970,69 złotych.

- wynagrodzenia i naliczone od nich składki pracowników urzędu,

radcy prawnego, pracownika BHP, nagrody jubileuszowe,   trzynastka  i inne umowy   zlecenia na plan   1 512 556,00 złotych wydatkowano  1 509 886,01  złotych

- pozostałe wydatki rzeczowe ; PEFRON, Fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe,

telefoniczne, zakup materiałów  biurowych, licencje programów komputerowych, szkolenia    pracowników, koszty podróży ,  naprawy sprzętu, bieżące utrzymanie budynku urzędu remonty sprzętu wydatkowano  na plan 313 000,00  złotych 285 495,91 złotych.

-  zakup komputera i drukarki na plan 5 358,00 złotych wydatkowano 3 677,70 zł

- zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową na plan 145,00 zł wydatkowano 144,80

złotych.

- promocja gminy na plan 9 732,00 złotych wydatkowano 6 224,59 złotych. w ramach tej

kwoty zakupiono  publikacje, ksiązki promujące Gminę Błażowa, wiązanki kwiatów pod

pomniki poległych partyzantów ,  żołnierzy AK itp.

- pozostała działalność na plan 94 100,00 złotych wydatkowano  83 682,86 złotych  Wydatki te dotyczą prowizji bankowych, składki na Związek Komunalny Wisłok,   Euro Region-Karpaty, Stowarzyszenie Gmin, Dolina Strugu oraz wynagrodzenia za inkaso i doręczanie nakazów płatniczych sołtysom i inkasentom.

W dziale 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” planowana kwota 1 825,00 złotych na aktualizację rejestru wyborców w   została  wydatkowana w 100 %

W dziale 752 „Obrona narodowa” planowana kwota 995,00 złotych  zostanie wykorzystana

w kwocie 994,07 złotych. W ramach tej kwoty przeprowadzono szkolenie o tematyce obronnej oraz materiały biurowe potrzebne do ćwiczeń obronnych.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „ogółem na plan 175 700,00   złotych wydatkowano 133 983,49 złotych. z tego:

- koszty szkolenia członków OSP   (7 zł za 1 godzinę ),koszty udziału strażaków

w akcjach pożarniczych (10 zł za 1 godzinę) na plan 18 600,00 zł wydatkowano 18 555,00 zł

- wynagrodzenia kierowców    i pochodnych na plan  22 500,00 złotych wydatkowano

22 360,94  złotych

- wydatki na zakup paliwa, ubezpieczenia sprzętu, badania techniczne sprzętu, badania

kierowców, remont sprzętu, energia, czynsz dla OSP Mokłuczka na plan 69 952,08  zł

wydatkowano 67 929,63 złotych

- zakupiono 6mudurów bojowych i butów dla OSP Lecka za kwotę 7 076,16 zł oraz 4   mundury wyjściowe dla OSP  Futoma   za kwotę 1 579,76 zł, 10 szt hełmów bojowych dla

OSP Mokłuczka za kwotę 6 642 złotych.

- środki w wysokości 39 350,00 złotych planowane na zarządzanie kryzysowe nie zostały

wykorzystane z uwagi na brak klęsk.

- opracowano raport oddziaływania inwestycji pn.” Budowa zbiornika retencyjnego

Błażowa Górna Wilczak” na środowisko na plan  10 000,00 zł wydatkowano 9 840,00 zł

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego „ na plan 695 000,00 złotych wydatkowano

693 682,36 złotych. Kwota ta została wydatkowana na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 371 655,00 wydatkowano 371 655,00 złotych

wydatki dotyczą wpłaty  zgodnie ze złożoną deklaracją Gminy podatku od nieruchomości dróg gminnych, wodociągów, kanalizacji.

W dziale 801 „ Oświata i wychowanie „ ogółem na plan 13 966 647,84 złotych wydatkowano 13 322 592,46 złotych. z tego wydatki bieżące na plan 13 558 414,84 zł

wydatkowano 13 162 963,95 złotych natomiast wydatki majątkowe na plan 408 233,00  złotych wydatkowano  159 628,51,00 złotych.

W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki na ;

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych na plan 6 504 390,00 zł wydatkowano

6 339 162,02 złotych

- Przedszkola na plan 1 211 655,00 złotych wydatkowano 1 189 927,31 złotych,

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 365 810,00 złotych

wydatkowano 349 835,95 złotych,

- Gimnazjum na plan 2 779 400,00 złotych wydatkowano 2 736 698,98 złotych

- dowożenie uczniów do szkół na plan 310 000,00 złotych wydatkowano 265 425,88 zł,

- Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół na plan 357 800,00 złotych

wydatkowano 357 395,36 złotych

- Liceum  Ogólnokształcące na plan 1 092 600,00 wydatkowano 1 065 235,81 złotych,

- Placówki dokształcania  nauczycieli na plan 15 000,00 wydatkowano 7 731,67 złotych,

- Stołówki szkolne na plan 814 700,00 złotych wydatkowano 752 688,21 złotych,

- pozostała działalność (odpis na FŚS nauczycieli emerytów 72 330,92 zł )  na plan 107 059,84 złotych wydatkowano 98 862,76 złotych .W kwocie tej mieszczą się poniesione wydatki dla komisji egzaminacyjnej w celu podniesienia awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 1645 złotych. Kwota 24 886,84 złotych została wypłacona    przedsiębiorcom na dokształcanie młodocianych.

W zakresie zadań inwestycyjnych  wykonano;

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania pn .”Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w Błażowej”. Wybrano  „Elmar” Anna  Karnas za kwotę brutto 100 200,50    złotych .

Na instalację gazową w Zespole Szkół wydatkowano kwotę 35 220,40 zł

Zakupiono materiały tj rury, płytki, kleje, biały montaż na przebudowę sanitariatów w szkole Podstawowej w Białce.

Wykonano remont zmywalni i pomieszczenia WC w Przedszkolu Publicznym w Błażowej za kwotę 8000,00 złotych.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia „ogółem na plan 108 532,00 złotych wydatkowano 88 301,06 złotych. W ramach tych środków dofinansowano koszty  XI I Gminnej Olimpiady Tenisa Stołowego w kwocie 1485,00 zł złotych, rozgrywki w piłce siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, kwota 2 476,17 złotych, transport zawodników na rozgrywki 3 675,00 zł, .sprzęt sportowy  5 513,00 zł Ponadto poniesiono koszty wynagrodzenia psychologa, wynagrodzenia komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi łącznie  na plan  26 500,00 złotych wydatkowano 23 211,99 złotych.. Na szkolenia  dot narkomani i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 9 100 złotych. Poniesiono koszty badań psychologicznych, opłat sądowych, zwrot kosztów na terapie itp.(15 520 zł).

Wykonano odbudowę boiska sportowego w Piątkowej za kwotę 20 319,60 złotych

Dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie na plan 7 000 złotych przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem  7 000 złotych.

W dziale 852” Pomoc społeczna” ogółem na plan 5 334 707,95 wydatkowano 5 258 465,66 złotych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej jest jednostką organizacyjną gminy 
 - głównym podmiotem lokalnej pomocy społecznej, który realizuje zadania głównie
 w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej / Dz. U. z 2013r. poz. 182 / ustawę z dnia 28 listopada 2003. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 Nr 139 poz. 992 z późn. zm.). i  ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz.7 z późn. zm.).

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły i której nie są 
w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna ukierunkowana jest nie na rozwiązywanie trudnych sytuacji za osoby czy rodziny, ale na ich wspieranie, które powinno być dostosowane do możliwości danej osoby czy rodziny a także do możliwości finansowych gminy.

Działania M-GOPS polegają w szczególności na:

- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ww. ustawami świadczeń;

- zapewnieniu osobom i rodzinom wsparcia w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej;

- pracy socjalnej;

- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb;

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie 
o pomocy społecznej tj.:

- trudna sytuacja życiowa

- trudna sytuacja finansowa

przy czym powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej 
z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn (trudna sytuacja życiowa), do których należą:

- ubóstwo (osoby o dochodzie poniżej kryterium dochodowego);

- sieroctwo;

- bezdomność;

- bezrobocie;

- niepełnosprawność;

- długotrwała lub ciężka choroba;

- przemoc w rodzinie;

- potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

- brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;

- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

- alkoholizm lub narkomania;

- zdarzenie losowe i sytuacji kryzysowa;

- klęska żywiołowa lub ekologiczna

Uzyskanie prawa do świadczeń pieniężnych ( trudna sytuacja finansowa):

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej /tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art.8 ust. 1 / wynosi odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie może przekraczać kwoty 542 zł

- dla osoby osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł

Świadczenia z pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł: budżetu państwa (dotacja celowa) oraz budżetu gminy ( środki własne gminy). Każda z gwarantowanych przez ustawę form pomocy wymaga zarówno klasyfikacji przypadku do odpowiedniej kategorii i zadań, jak i spełnienia kryterium dochodowego.

WYKONANIE FINANSOWE

| Lp | Klasyfikacja budżetowa | Rodzaj zadania | Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. w zł | Rodzaj finansowania wysokość finansowania zadania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Budżet gminy | Dotacja |
| 1. | 85214 § 3110 | Zasiłki okresowe | 149 899,46 | 0,00 | 149 899,46 |
| 2. | 85216 § 3110 | Zasiłki stałe | 134 493,58 | 68,58 | 134 425,00 |
| 3. | 85295 § 3110 | Dożywianie | 261 762,45 | 73 762,45 | 188 000,00 |
| 4. | 85228 § 2360 | Usługi opiekuńcze | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| 5. | 85228 § 3110 | Domy pomocy społecznej | 419 771,56 | 419 771,56 | 0,00 |
| 6. | 85214 § 3110 | Zasiłki celowe/specjalne celowe | 36 507,38 | 36 507,38 | 0,00 |
| 7. | 85214 § 3119 | Zasiłki celowe ( POKL) | 18 819,87 | 18 819,87 | 0,00 |
| 8. | 85213 § 3110 | Składka zdrowotna (zasiłki stałe) | 11 248,04 | 0,32 | 11 247,72 |
| 8. | 85213 § 3110 | Składki od świadczeń pielęgnacyjnych | 6 929,00 | 0,00 | 6 929,00 |
| 9. | 85216 § 3110 | Specjalistyczne usługi opiekuńcze | 114 174,30 | 0,00 | 114 174,30 |
| 10. | 85204 § 3110 | Rodziny zastępcze | 3 403,84 | 3 403,84 | 0,00 |
| 11. | 85205 § 3110 | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 844,75 | 844,75 | 0,00 |
| 12. | 85219 | Pomoc społeczna | 419 047,00 | 263 388,00 | 155 659,00 |
| 13. | 85295 § 3110 | Rządowy programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | 45 800,00 | 0,00 | 45 800,00 |
| 14. | 85212 § 3110 | Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 3 276 777,92 | 3 210 379,92 | 66 398,00 |

UDZIELONE ŚWIADCZENIA –ZADANIA ZLECONE GMINIE

| Forma pomocy | Liczba osób, którym przyznano świadczenia | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń | Liczba rodzin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 | 4967 | 114 174,30 | 8 |
| Razem: | 8 | 4967 | 114 174,30 | 8 |

UDZIELONE ŚWIADCZENIA –ZADANIA WŁASNE GMIN

| Forma pomocy | Liczba osób, którym przyznano świadczenia | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń | Liczba rodzin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zasiłki stałe | 33 | 337 | 134 493,58 | 33 |
| Zasiłki okresowe | 100 | 510 | 149 899,46 | 100 |
| Posiłek | 297 w tym dla dzieci 294 | 34 925 | 106 697,01 | 249 |
| Usługi opiekuńcze | 30 | 12 056 | 185 000,00 | 30 |
| Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego | 1 | 1 | 3 000,00 | 1 |
| Zasiłki celowe/specjalne celowe w tym w ramach projektu systemowego „ Czas na aktywność w gminie Błażowa | 116 | 116 | 55 327,25 | 116 |
| Odpłatność za pobyt w DPS | 20 | 231 | 419 771,56 | 20 |

POWODY PRZYZNANIA POMOCY

| Powód trudnej sytuacji życiowej | Liczba rodzin |  | Liczba osób w rodzinach |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | W tym na wsi |  |
| ubóstwo | 169 | 137 | 518 |
| sieroctwo | 0 | 0 | 0 |
| bezdomność | 1 | 1 | 1 |
| potrzeba ochrony macierzyństwa | 0 | 0 | 0 |
| bezrobocie | 120 | 97 | 449 |
| niepełnosprawność | 112 | 90 | 368 |
| długotrwała lub ciężka choroba | 183 | 158 | 595 |
| bezradność w sprawach opiek.-wychow. i prowadzenia gospodarstwa domowego-ogółem: | 62 | 51 | 344 |
| w tym: rodziny niepełne | 31 | 21 | 114 |
| rodziny wielodzietne | 31 | 30 | 230 |
| przemoc w rodzinie | 8 | 5 | 33 |
| potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi | 0 | 0 | 0 |
| alkoholizm | 20 | 17 | 47 |
| narkomania | 0 | 0 | 0 |
| trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego | 6 | 5 | 16 |
| trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą | 0 | 0 | 0 |
| zdarzenie losowe | 1 | 1 | 2 |
| sytuacja kryzysowa | 0 | 0 | 0 |
| klęska żywiołowa lub ekologiczna | 0 | 0 | 0 |

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i ust. 4 ustawy o pomocy społecznej pomoc w formie  jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania" (Dz.U. z 2005r. Nr 267, poz. 2259) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" /Dz.U. z 2006r. Nr 25, poz. 186 z późn. zm./ realizowane były działania dotyczące w szczególności:

- zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

- dzieciom do 7 roku życia;

b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;

c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

W ramach realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” osoby uprawnione otrzymują: gorący posiłek lub świadczenie pieniężne na zakup posiłku. Zgodnie z przyjętymi założeniami Programu świadczenie pieniężne jest przyznawane w przypadku braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku (np.: z powodu trudności w dotarciu do stołówki) lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby

nieuzasadnione z uwagi na sytuację zdrowotną osoby uprawnionej (np.: choroba wymagająca stosowania specjalistycznej diety).

W ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa  w zakresie  dożywiania wydatkowano :

| Lp. | Forma pomocy | Z dotacji celowej w kwocie 188 000,00 zł wykorzystano: | Ze środków własnych w kwocie 73 762,45 zł wykorzystano | Łącznie ze środków własnych i z dotacji celowej tj. 240 000,00 zł wydatkowano: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dożywianie | 76 972,70 zł | 29 724,31 zł | 106 697,01 zł |
| 2. | Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności | 94 316,40 zł | 39 876,00 zł | 134 192,40 zł |
| 3. | Doposażenie stołówek szkolnych z terenu Gminy Błażowa | 6 025,98 zł | 951,94 zł | 6 977,92 zł |
| 4. | Dożywianie na podstawie art. 6 a ustawy o ustanowieniu Programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. | 10 684,92 zł | 3210,20 zł | 13 895,12 zł |
|  | Ogółem | 188 000,00 zł | 73 762,45 zł | 261 762,45 zł |

Miejsko-Gminny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej w ramach programu  
„ Pomoc dla najuboższej ludności Unii Europejskiej wydał 191 zaświadczeń do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej potwierdzających spełnienie warunków do przyznania pomocy żywnościowej. Asortyment obejmował: mąka, kasza gryczana, ryż, olej, cukier, ser żółty, masło, ser topiony, pulpety 
w sosie pomidorowym, mielonka wieprzowa, mleko, makaron, przecier pomidorowy, dżem.

W oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7) prowadzone jest postępowania 
w sprawie:

- przyznania i wypłacania świadczeń rodzinnych,

- przyznania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- dłużników alimentacyjnych

Wydatki w 2012r. kształtowały się następująco:

| liczba świadczeń | rodzaj świadczenia | wydatki w zł |
| --- | --- | --- |
| 12 749 | zasiłki rodzinne | 1 129 315,00 |
| 63 | dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 63 000,00 |
| 444 | dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 167 254,00 |
| 387 | dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 69 070,00 |
| 884 | kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 68 440,00 |
| 818 | rozpoczęcia roku szkolnego | 81 800,00 |
| 2 308 | podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania | 119 080,00 |
| 2 447 | wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 195 760,00 |
| 141 | jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 141 000,00 |
| 2 882 | zasiłki pielęgnacyjne | 440 946,00 |
| 704 | świadczenie pielęgnacyjne | 361 279,00 |
| razem: |  | 2 836 944,00 |

Wydatkowano również:

| liczba świadczeń | rodzaj świadczenia | wydatki w zł |
| --- | --- | --- |
| 393 | Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (od świadczeń pielęgnacyjnych) | 55 508,00 |
| 148 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne (od świadczeń pielęgnacyjnych) | 6 929,00 |
| razem: |  | 62 437,00 |

Informacja o odzyskanych świadczeniach nienależnie pobranych oraz świadczeniach nie podjętych

| L.p | wyszczególnienie | kwota w zł | w tym: na podstawie decyzji marszałka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | zasiłki rodzinne | 4 263,00 | 792,00 |
| 2. | dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 0,00 | 0,00 |
| 3. | dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 493,00 | 493,00 |
| 4. | dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 170,00 | 0,00 |
| 5. | kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 0,00 | 0,00 |
| 6. | rozpoczęcia roku szkolnego | 145,00 | 145,00 |
| 7. | podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania | 255,00 | 0,00 |
| 8. | wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 216,00 | 216,00 |
| 9. | jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 0,00 | 0,00 |
| 10. | zasiłki pielęgnacyjne | 153,00 | 0,00 |
| 11. | Świadczenia pielęgnacyjne | 1248,00 | 1248,00 |
| 11. | w tym: podlegające zwrotowi do budżetu państwa | 3 716,00 | 792,00 |

Kolejnym zadaniem realizowanym przez M-GOPS w Błażowej  jest fundusz alimentacyjny. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego mogą otrzymywać osoby na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku, gdy osoba uczy się 
w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, lub w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności –bezterminowo.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł

W okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012 roku wypłacono z funduszu alimentacyjnego świadczenia dla na łączną kwotę 227 648,00 zł

W 2012 roku wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 28 655,56 zł wraz z odsetkami 
z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczkę alimentacyjną w kwocie 1 261,62 zł.

Zakres zadań obejmuje:

- prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

- współpraca z komornikiem sądowym,

- współpraca z powiatowym urzędem pracy w celu aktywizacji dłużnika, kierowanie do prac organizowanych na zasadach robót publicznych,

- składanie wniosku do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 199 7r.Kodeks Karny,

- składanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,

- wytoczenie powództwa przeciwko osobom zobowiązanym w dalszej kolejności na podstawie art. 132 ustawy z dnia 25 lutego 1964r.Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( Dz. U. z 2002 r. Nr 42 poz. 371 
z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zobowiązany został do wydawania stanowisk dla osób ubiegających się o udzielenie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych znajdujących się 
w dyspozycji kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Stanowisko to zawiera informacje o sytuacji rodzinnej, materialnej oraz o pomocy udzielonej wnioskodawcy przez ośrodek pomocy społecznej, a także opinię, co do zasadności przyznania pomocy pieniężnej. W ww. sprawach wydano 6 postanowień.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej  w ramach pracy socjalnej

dotyczącej rodziny korzystającej z pomocy działa w zakresie:

- współpracy z organizacjami:

- współpraca z opiekunem prawnym,

- organizacja umieszczenia w domu pomocy społecznej,

b) kontaktu z instytucjami:

- pomoc w uzyskaniu dokumentu tożsamości,

- pomoc w załatwieniu spraw  urzędowych,

- współpraca z kuratorami sądowymi i społecznymi,

- współpraca z policją,

- reprezentowanie interesów beneficjentów w innych instytucjach.

c) funkcjonowania rodziny:

- rozładowanie konfliktów rodzinnych,

- kontakt z rodziną,

- prowadzenie kart o przemocy,

- współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

- współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych.

    - świadczenia ZUS/KRUS i pokrewne:

      - kontakt z ZUS/KRUS w sprawach emerytalno-rentowych,

      - pomoc w ustaleniu lub zmianę stopnia niepełnosprawności

    - praca:

- motywowanie beneficjentów do uczestnictwa w kursach bezpłatnych organizowanych przez

Powiatowy Urząd Pracy

- mobilizacja beneficjentów do poszukiwania pracy (poprzez zawieranie kontraktów socjalnych)

    - oświata i opieka medyczna:

- współpraca ze szkołą,

- współpraca z pedagogiem szkolnym,

- współpraca ze służbami medycznymi

Dodatki mieszkaniowe na plan 10 000 złotych wydatkowano 7 981,23 złotych.

W dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza „ ogółem na plan 783 039,21 złotych  wydatkowano 740 625,24 złotych. Główne wydatki to;

- świetlice szkolne na plan 75 000,00 złotych wydatkowano 66 863,78 złotych                          -  projekt POKL „ Wykorzystaj swoja szansę  „ wydatkowano 181 506,99 zł

-  projekt POKL „Indywidualizacja procesów nauczania w klasach od I do III”

wydatkowano kwotę 260 035,39 zł

- stypendia szkolne  i zasiłki szkolne  wydatkowano 206 975,00 złotych.

w I-m półroczu skorzystało z pomocy  234 uczniów w II-m półroczu 289 uczniów

- wyprawka szkolna wydatkowano kwotę 25 244,08 złotych

z dofinansowania na zakup podręczników skorzystało 123 uczniów w tym 12 uczniów

niepełnosprawnych

W dziale 900 „ Gospodarka Komunalna  i ochrona środowiska „ ogółem na plan

683 561,00 złotych wydatkowano 650 988,14 złotych.

W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki  poniesione  głównie  na ;

- projekt kanalizacji deszczowej ul Kręta  - 1266,90 zł

-  naprawa pomp  na pompowniach i stacji uzdatniania wody – 12 300 zł

- modernizacja pompowni  Błażowa ul Mickiewicza – 66 307 złotych

- oczyszczanie miasta i wsi na plan 217 000,00 złotych wydatkowano 216 577,33 złotych;

-  utrzymanie zieleni   na plan 37 000,00 złotych wydatkowano 33 331,89 złotych,

- schroniska dla zwierząt na plan 15 000,00 złotych wydatkowano 15 000 złotych

- oświetlenie uliczne  i konserwacja na plan 239 000,00 złotych wydatkowano 236 922,81

złotych,

- wydatki związane z ochroną środowiska na plan 22 961 zł wydatkowano 12 662,70 złotych

W ramach tej kwoty dofinansowano budowę 3-ch przydomowych oczyszczalni ścieków.

-  wydatków w kwocie 2000 złotych z opłat produktowych  nie zostały wykorzystane..

- w pozostałej działalności na plan 10 000 złotych wydatkowano 9 413,76 zł głównie  na

transport  padłej zwierzyny przez  firmę SARIA, koszty utrzymania hali targowej.

z uwagi na  długi proces opracowywania dokumentacji nie udało się zrealizować budowy

oświetlenia w Lecce.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „ ogółem n a plan 771 000,00 złotych wydatkowano 771 000,00 złotych. W kwocie tej mieści się dotacja dla bibliotek gdzie na plan 357 500 100,00 złotych wydatkowano 357 500,00 złotych, dotacja dla GOK na plan     413 500,00 złotych wydatkowano 413 500,00 złotych.

.W dziale 926 „kultura fizyczna i sport „ ogółem na plan 273 900 złotych wydatkowano

268 899,72 złotych.

W trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w ramach przeprowadzonego konkursu na dofinansowanie szkoleń sportowych dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach sportowych na plan  85 000,00 złotych wydatkowano kwotę 80 000,00 złotych z tego

LZS Kąkolówka  - 16 000,00 złotych

LKS Błażowianka - 49 000 złotych

Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe Błażowa – 8000 złotych

Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki – Błażowa – 2 000 złotych

Klub Sportowo Rekreacyjny „WENECJANKA” – 5000 złotych

Na plan 188 900 złotych. wydatkowano kwotę 188 899,72 złotych. Wydatki te dotyczą kosztów utrzymania haki widowiskowo sportowej w Błażowej.

Realizacja dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów, porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za  2012r  przedstawia  się następująco;

| Dział rozdz | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Nazwa zadania | Plan dotacji 2012r | Wykonanie za 2012r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 80104 | Urząd Miasta Rzeszów | Refundacja kosztów na opiekę przedszkolną uczniom zamieszkałych na terenie gminy Błażowa | 19 655,00 | 19 047,06 |
| 801 80104 | Gmina Tyczyn | Refundacja kosztów na opiekę przedszkolną uczniom zamieszkałych na terenie gminy Błażowa | 9 600,00 | 9 435,52 |
| 851 85158 | Miasto Rzeszów | Współfinansowanie w realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia- prowadzenie Izby Wytrzeźwień | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | 36 255,00 | 35 482,58 |

.

Realizacja w 2012r udzielonych  dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przestawia poniższa tabela

| Dział rozdz | Treść | Plan dotacji podmiotowej | Wykonanie za 2012 | Plan dotacji celowej | Wykonanie za 2012r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednostki sektora finansów publicznych |  |  |  |  |
| 010 01030 | Podkarpacka Izba Rolnicza Boguchwała |  |  | 14 304,00 | 12 812,61 |
| 921 92109 | GOK Błażowa | 413 500,00 | 413 500,00 |  |  |
| 921 92116 | Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej | 357 500,00 | 357 500,00 |  |  |
|  | Ogółem | 771 000,00 | 771 000,00 | 14 304,00 | 12 812,61 |
|  | Jednostki sektora finansów nie publicznych |  |  |  |  |
| 852 85228 | Zadania w zakresie świadczeń usług opiekuńczych poprzez pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym dla mieszkańców gminy Błażowa udzielane w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej |  |  | 185 000,00 | 185 000,00 |
| 926 92605 | Zadania dot. finansowania form aktywności poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach sportowych udzielane trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r |  |  | 85 000,00 | 80 000,00 |
|  | Ogółem |  |  | 270 000,00 | 265 000,00 |

Zmiany w planie wydatków na realizacje programów finansowanych

z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz stopień realizacji

w 2012 roku

| Lp | Nazwa zadania | Plan wydatków według uchwały budżetowej | Plan po zmianach na dzień 31 12 2012rok | Wykonanie za 2012r | Stopień realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach Nowy Borek, Błażowa Dolna, miasto Błażowa w gminie Błażowa | 2867 941,94 | 2867 941,94 | 2814939,82 | 100 % Inwestycja zakończona i oddana do użytku |
| 2 | PSeAP Podkarpacki System Administracji Publicznej | 596 016,00 | 46 676,00 | 736,03 | Realizacja zadania przesunięta na 2013 r |
| 3 | „Wykorzystaj swoją szansę” w ramach podziałania nr 9.1.2 Priorytetu nr IX POKL | 190 636,00 | 190 636,00 | 181 506,99 | 100 % Projekt zakończony i rozliczony |
|  | Ogółem | 3654593,94 | 3105 253,94 | 2997182,84 |  |

W roku 2012r nie posiadamy żadnych poręczeń i gwarancji.

Nie posiadamy jednostek budżetowych ,które utworzyły rachunki dochodów

W  2012r na plan  1240 000,00 złotych spłacono 1 240 000,00  złotych kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych a to:

BS Błażowa (kredyt ) – 915 000,00 złotych

WFOŚiGW  Rzeszów ( pożyczka) – 325 000,00 zł

Kwota należności wymagalnych na 31 12 2012r wynosi   738 228,66 złotych.

Stan zobowiązań na 31 12 2012 r wynosi 11 592 406,00 złotych.

Są to kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych

Sprawozdanie z wykonania dochodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej w załączeniu do sprawozdania z wykonania budżetu za    2012r

Sprawozdanie  o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2012-2022 Gminy Błażowa

Rada Miejska uchwałą Nr XIV/79/2012 w dniu 26 stycznia 2012 roku  uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową  Gminy Błażowa  na lata 2012-2022, określiła przedsięwzięcia , o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja przedsięwzięć

| Nazwa przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady na realizacje | Limit na 2012 rok | Kwota realizacji w 2012 r. | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” na terenie gminy Błażowa | 2010-2013 | 674 281,00 | 46 676,00 | 736,03 | 1,58% |
| Budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami domowymi w miejscowościach: Nowy Borek, Błażowa Dolna, miasto Błażowa w gminie Błażowa | 2010-2012 | 6 900 274,03 | 2 867 941,94 | 2814939,82 | 100% Inwestycja została zakończona i oddana do użytku |
| „Wykorzystaj swoją „szansę” w ramach poddziałania nr 9.1.2 Priorytetu nr IX POKL | 2010-2012 | 851 250,00 | 190 636,00 | 181 506,99 | 100% Projekt zakończony i rozliczony |

Zadanie „PSeAP - Podkarpacki  System e-Administracji Publicznej” – na  terenie  Gminy Błażowa . Liderem tego  projektu   jest  Urząd Marszałkowski i z uwagi  na dłuższy  niż zakładano  proces oceny  i weryfikacji projektu PSeAP , zmienił się  harmonogram realizacji  projektu. .

W związku z powyższym realizacja zadania przesunięta została na 213 rok.

Zadanie „Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach: Nowy Borek, Błażowa Dolna miasto Błażowa w gminie Błażowa”  zostało realizowane  zgodnie z zawartą umową i harmonogramem  robót. Inwestycja została zrealizowana i oddana do użytku.

Realizacja zadania „Wykorzystaj swoja szansę” przebiegła prawidłowo. W miesiącu lipcu zakończono  zgodnie z umową realizację projektu oraz rozliczono.

W okresie  2012 r dokonywane były zmiany WPF dotyczące roku budżetowego . Zwiększone zostały dochody ogółem  w tym dochody bieżące i majątkowe ,  oraz wydatki  bieżące i majątkowe .

W związku z wprowadzeniem wolnych  środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w  wysokości 1 113 722,00 zł zwiększył się deficyt budżetu .

Realizacja dochodów i wydatków bieżących i majątkowych

za  2012r

|  | Plan na 2012r | Wykonanie za 2012 | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Dochody bieżące | 25 392 988,00 | 25 328 413,56 | 99,75 % |
| 2.Dochody majątkowe w tym: | 3 237 145,34 | 2 747 880,05 | 31,86 % |
| a)Dochody ze sprzedaży majątku | 200 000,00 | 63 710,83 | 25,47 % |
| 3. wydatki bieżące w tym: | 25 276 641,00 | 24 623 770,00 | 97,42 % |
| a)wydatki na obsługę długu | 695 000,00 | 693 682,36 | 99,81 % |
| b) gwarancje i poręczenia | 0 | 0 | 0 |

Słaby % realizacji dochodów majątkowych spowodowany jest tym, że na ogłaszane przetargi na sprzedaż mienia czyli budynków i działek nie było chętnych. Przetargi na sprzedaż mienia zostaną  ponownie ogłoszone  w  2013 roku .Również wpłaty mieszkańców na partycypację w kosztach budowy gazociągu są nie zadawalające bo na plan 550 000 złotych wpłynęła kwota 289 700 złotych tj 52,67 % planu. Zadeklarowane wpłaty na podstawie umowy cywilno prawnej mieszkańcy regulują z chwilą zlecenia opracowania dokumentacji na instalację gazową w budynkach mieszkalnych. Pozostałe dochody realizowane są prawidłowo.

W wydatkach bieżących dokonywane były oszczędności, tam gdzie to było możliwe.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za

2012r

|  | Plan na 2012r | Wykonanie za 2012 | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Przychody ogółem | 3 395 712,70 | 3 393 722,00 | 99,94% |
| w tym: |  |  |  |
| b) kredyty i pożyczki | 2 281 990,70 | 2 280 000,00 | 99,91% |
| c)wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym | 1 113 722,00 | 1 113 722,00 | 100,00% |
| Rozchody ogółem | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 100,00% |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 100,00 % |

Stan zadłużenia  gminy planowany na  lata 2012-2022 oraz spłata zobowiązań z tytułu  zaciągniętych kredytów i pożyczek  zachowuje obowiązujące  wskaźniki wynikające  z art.169 i art.170 „starej” ustawy o finansach publicznych  ,  oraz z art. 243 „nowej” ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz Błażowej

mgr  Zygmunt Kustra

Błażowa marzec 2013r

kwota w zaokrągleniu do 1 zł

2 kwota w zaokrągleniu do 1 zł